CI-MUN: Centro de Incidencias Municipales
Metodología XP – Historias de Usuario

Historias de Usuario

La metodología Extreme Programming (XP) utiliza las historias de usuario como principal herramienta para capturar los requerimientos funcionales del sistema.
Cada historia representa una necesidad expresada desde la perspectiva del usuario final, permitiendo al equipo de desarrollo comprender el valor que entrega cada funcionalidad.

El objetivo de este documento es registrar todas las historias del proyecto CI-MUN (Centro de Incidencias Municipales), clasificadas por módulos funcionales, con sus respectivos criterios de aceptación, prioridades y responsables.

Módulo: Gestión de Incidencias Ciudadanas

| N° | Historia | Criterios De aceptación | E. Esfuerzo | Prioridad | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como funcionario municipal, quiero acceder a un panel general que muestre todas las incidencias registradas para visualizar métricas y gestionar los casos activos. | - El panel muestra el total de incidencias abiertas, cerradas y promedio de resolución. - Los datos se cargan directamente desde la base de datos. - Permite acceso al detalle de cada incidencia. - Los gráficos y valores se actualizan en tiempo real. | 6 h / 4 pts XP | Alta | Ignacio | Listo |
| HU-02 | Como funcionario municipal, quiero disponer de un listado general de incidencias para organizar y presentar la información estructurada de cada caso. | - Se visualizan todas las incidencias con campos: tipo, descripción, fecha y estado. - Permite filtrar por tipo y estado. - Cada fila tiene acceso al detalle individual. - Las modificaciones se reflejan sin recargar la página. | 8 h / 5 pts XP | Alta | Diego | Listo |
| HU-03 | Como funcionario municipal, quiero registrar nuevas incidencias mediante un formulario estandarizado para mantener un ingreso uniforme de datos. | - El formulario incluye los campos: título, categoría, responsable, descripción, prioridad y estado. - Los datos se validan antes de guardarse. - Al guardar, el sistema genera un número único de incidencia. - La información se almacena correctamente en la base de datos. | 10 h / 6 pts XP | Alta | Felipe | Listo |
| HU-04 | Como funcionario municipal, quiero consultar el detalle completo de una incidencia para revisar su información y realizar actualizaciones de seguimiento. | - La vista de detalle muestra: descripción, prioridad, responsable y estado actual. - Los datos se obtienen directamente de la base de datos. - Se permite actualizar el estado de la incidencia y guardar los cambios. - Las modificaciones quedan registradas con fecha y hora. | 8 h / 5 pts XP | Alta | Diego | Listo |
| HU-05 | Como funcionario municipal, quiero poder actualizar el estado de una incidencia para reflejar su progreso y cierre. | - Se pueden cambiar los estados “Pendiente / En proceso / Finalizado”. - Los cambios se registran con fecha, hora y usuario responsable. - El sistema actualiza automáticamente la lista general. - Se mantiene un registro de auditoría de modificaciones. | 6 h / 4 pts XP | Alta | Felipe | Listo |
| HU-06 | Como funcionario municipal, quiero visualizar un resumen de incidencias en formato gráfico para evaluar el desempeño de gestión. | - Se muestran indicadores visuales (gráficos de barras o torta). - Permite filtrar por fechas o categorías. - Los datos provienen del registro real de incidencias. - Los gráficos se actualizan dinámicamente. | 6 h / 4 pts XP. | Media | Ignacio | Listo |

Módulo: Gestión Documental Municipal

| N° | Historia | Criterios De aceptación | E. Esfuerzo | Prioridad | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Como funcionario municipal, quiero crear documentos oficiales desde plantillas predefinidas para mantener la estandarización institucional. | - El sistema ofrece plantillas oficiales (Carta, Certificado, Decreto). - Se puede seleccionar el tipo antes de crearlo. - Se genera un número correlativo automático. - El documento se almacena con fecha y autor. | 8 h / 5 pts XP | Alta | Felipe | Listo |
| HU-08 | Como funcionario municipal, quiero completar el contenido editable de las plantillas para adaptar cada documento al caso correspondiente. | - El texto de la plantilla puede editarse en campos definidos. - Los cambios se guardan automáticamente. - Se respeta la estructura institucional del formato. - Los datos quedan registrados en la base de datos. | 6 h / 4 pts XP | Alta | Felipe | Listo |
| HU-09 | Como funcionario municipal, quiero firmar digitalmente los documentos para validar su autenticidad y cumplir la normativa vigente. | - Permite aplicar una firma digital compatible con la Ley N.º 19.799. - La firma se inserta de forma visible en el PDF (nombre, cargo, fecha). - El documento firmado no puede modificarse. - Se registra usuario, fecha y hora de firma. - Se almacena copia firmada en la base de datos. - El archivo puede descargarse en formato PDF. - El proceso de firma no supera los 10 s. | 10 h / 6 pts XP | Alta | Felipe | Listo |
| HU-10 | Como funcionario municipal, quiero visualizar el detalle general de cada documento para revisar su información antes de aprobarlo. | - La vista de detalle muestra tipo, título, autor, fecha y versión. - Se accede desde el listado principal. - No permite edición, solo lectura. - Muestra el estado del documento. | 6 h / 4 pts XP | Media | Diego | Listo |
| HU-11 | Como funcionario municipal, quiero adjuntar archivos complementarios a los documentos oficiales para mantener respaldo de información adicional. | - Permite subir archivos PDF, JPG o DOC. - Cada archivo se vincula al documento principal. - Los adjuntos se almacenan con fecha y nombre. - Se listan en el detalle del documento. | 6 h / 4 pts XP | Media | Ignacio | Listo |
| HU-12 | Como funcionario municipal, quiero acceder a una vista previa en PDF del documento para verificar su contenido antes de firmarlo. | - Se genera un PDF de vista previa con el contenido actual. - Refleja todos los campos ingresados y formato final. - Permite detectar errores antes de la firma digital. | 5 h / 3 pts XP | Media | Felipe | Listo |
| HU-13 | Como funcionario municipal, quiero consultar el historial de versiones de cada documento para garantizar la trazabilidad y control de cambios. | - Cada edición genera una nueva versión con fecha y autor. - El historial muestra todas las versiones anteriores. - Se puede restaurar una versión previa si es necesario. | 7 h / 4 pts XP | Alta | Diego | Listo |
| HU-14 | Como funcionario municipal, quiero revisar el documento final firmado para verificar su autenticidad y registro en formato PDF. | - Se visualiza el documento final firmado. - Incluye datos del firmante y fecha de firma. - No permite modificaciones. - Se conserva una copia en el almacenamiento principal. | 5 h / 3 pts XP | Alta | Ignacio | Listo |

Módulo: Inteligencia Artificial

| N° | Historia | Criterios De aceptación | E. Esfuerzo | Prioridad | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-15 | Como funcionario municipal, quiero que el sistema sea capaz de generar automáticamente un texto basado en la descripción de la incidencia, para facilitar el resumen y análisis del caso. | - El sistema procesa la descripción escrita por el funcionario y genera automáticamente un texto resumen. - La IA identifica tipo y categoría de la incidencia con un nivel de precisión ≥ 85 %. - El texto generado puede ser editado antes de guardar. - El resultado se almacena junto con los datos originales en la base de datos. - Si la IA falla, el sistema muestra un mensaje de error sin detener el registro. | 10 h / 6 pts XP | Alta | Felipe | Listo |
| HU-16 | Como funcionario municipal, quiero que el sistema sugiera automáticamente una categoría o tipo de incidencia según la descripción ingresada, para agilizar el registro de nuevos casos. | - La IA analiza la descripción y sugiere una categoría (por ejemplo: vialidad, luminaria, aseo, etc.). - El funcionario puede aceptar o cambiar la categoría propuesta. - El valor final se guarda en el campo “categoría” del registro. - El modelo mantiene una precisión promedio de ≥ 85 %. - Las sugerencias se generan en menos de 3 segundos. | 8 h / 5 pts XP | Alta | Felipe | Listo |